|  | Plataforma NPS Corporativa |
| --- | --- |

DOCUMENTAÇÃO EXECUTIVA E TÉCNICA

Plataforma de Pesquisa NPS Corporativa

Prime Control | Clientes Ativos B2B

Objetivo do projeto Transformar a pesquisa NPS em uma experiência digital moderna, rastreável e orientada a conversão, preservando integralmente as perguntas aprovadas e criando inteligência comportamental para Marketing, CS, liderança e dados.

| Foco Adesão | Experiência One-page | Dados Dashboard + CSV/Excel/PDF | Analytics Clarity + eventos |
| --- | --- | --- | --- |

Versão: 1.4 | Atualizado em: 27/05/2026

Documento consolidado a partir da auditoria, estratégia, PRD técnico, roadmap, backlog, operação de campanha e implementação inicial do MVP.

# 1. Sumário executivo

Recomendação principal Construir uma plataforma própria de NPS, em vez de depender do Microsoft Forms ou Typeform como solução final. A pesquisa precisa ser tratada como produto estratégico de experiência do cliente, com dados comportamentais, dashboard executivo e integração com CRM.

A pesquisa atual possui perguntas metodologicamente aprovadas, mas a experiência visual e operacional reduz adesão. O problema central não é a nota, e sim a baixa visibilidade da jornada: hoje a empresa sabe quem respondeu ou não, mas não sabe quem abriu, clicou, iniciou, abandonou, em qual etapa houve fricção ou quais clientes silenciosos exigem follow-up.

A solução proposta reorganiza a experiência em etapas curtas, preserva todas as perguntas, melhora percepção de esforço, captura comportamento do respondente e gera inteligência acionável para Marketing, CS e liderança.

| Entrada Abertura e clique | Conversão Início e conclusão | Fricção Drop-off e hesitação | Ação CS e liderança |
| --- | --- | --- | --- |

## Decisões estratégicas já tomadas

Preservar integralmente as perguntas existentes, sem reescrita ou enviesamento.

Tornar a versão em página única a experiência oficial da campanha, com leitura direta e responsiva.

Preservar a versão multi-step como backup técnico para comparação e contingência.

Gerar dashboard operacional e exportações em CSV, Excel visual e PDF executivo.

Integrar Microsoft Clarity para mapas de calor e replay de sessão.

Preparar integração com HubSpot para envio, segmentação e follow-up.

# 2. Histórico e contexto do projeto

A pesquisa NPS já existia em ciclos anteriores, incluindo uma versão utilizada em 2025. Para 2026, a liderança revisou a abordagem e definiu um novo conjunto de perguntas em formato de planilha/Excel. O print usado como referência neste projeto representa esse material de definição das perguntas, não a interface final desejada para o cliente.

Premissa importante O trabalho atual não parte da ideia de mudar as perguntas. O objetivo é transformar perguntas já definidas em uma experiência digital mais clara, rastreável e estratégica, com maior adesão e melhor leitura de comportamento.

| Momento | Contexto | Implicação |
| --- | --- | --- |
| 2025 | Pesquisa anterior | Baixa visibilidade: resposta ou não resposta, sem leitura de jornada. |
| 2026 | Perguntas revisadas | Perguntas definidas em planilha; interface final ainda precisa ser desenhada. |
| Projeto atual | Plataforma NPS | Experiência one-page oficial, analytics, dashboard, exportações e integração com CRM. |

# 3. Estrutura do documento

| # | Seção | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sumário executivo | Decisão, racional e visão de negócio. |
| 2 | Histórico e contexto | Versão 2025, revisão 2026 e premissas. |
| 3 | Auditoria da pesquisa atual | Riscos de UX, fricção e baixa adesão. |
| 4 | Redesenho da experiência | Arquitetura one-page oficial, backup multi-step e racional psicológico. |
| 5 | Jornada comportamental | Riscos, objeções e mitigação por etapa. |
| 6 | Analytics e dados | Clarity, eventos, planilha, dashboard e tracking. |
| 7 | PRD técnico | Frontend, backend, banco, segurança e integrações. |
| 8 | Roadmap e backlog | Fases de implementação e prioridades. |
| 9 | Operação da campanha | Processo, papéis, rituais e métricas de sucesso. |
| 10 | MVP atual e governança | O que já foi feito, ajustes de UX, próximos passos e atualização contínua. |

# 4. Auditoria estratégica da pesquisa atual

O formulário atual se apresenta como uma planilha corporativa. Isso comunica esforço, burocracia e baixa modernidade, especialmente para clientes ativos B2B e respondentes executivos ocupados.

| Problema | Evidência | Impacto na adesão |
| --- | --- | --- |
| Exposição total | Todas as perguntas aparecem de uma vez. | Aumenta percepção de esforço e adia o início. |
| Layout de tabela | Escalas em colunas estreitas e bordas fortes. | Dificulta mobile, aumenta erro de clique e reduz percepção premium. |
| Sem progressão | Não há etapa atual, barra de progresso ou tempo restante. | Eleva incerteza e abandono nos blocos finais. |
| Identificação inicial | Dados manuais aparecem antes do valor percebido. | Gera fricção e desperdiça dados já disponíveis no CRM. |
| Campos abertos secos | Campos aparecem sem apoio ou microcopy neutra. | Reduz qualidade das respostas e pode gerar bloqueio. |
| Analytics insuficiente | Mede apenas respondeu ou não respondeu. | Impede otimização e identificação de fricções reais. |

## Pontos prováveis de abandono

Antes de iniciar, ao perceber o tamanho total do formulário.

Na identificação, caso o usuário precise preencher dados já conhecidos.

No primeiro campo aberto após a nota NPS.

Em blocos repetitivos de escala, especialmente no mobile.

Na última seção, por concentração de perguntas abertas.

# 5. Redesenho da experiência

Princípio de UX A pesquisa deve ser direta, clara e executiva. Não reduzimos perguntas; reduzimos fricção por meio de página única, seções bem demarcadas, campos compactos, validação visual e linguagem neutra.

| Bloco | Conteúdo | Papel na jornada |
| --- | --- | --- |
| Topo | Título e contexto | Pesquisa de Satisfação ¦ NPS ¦ Maio 2026, tempo estimado e validade. |
| Identificação | Nome, e-mail corporativo, empresa e cargo | Campo Área removido para reduzir esforço; e-mail com validação visual. |
| 2 | Relacionamento e Satisfação | NPS e motivo da nota. |
| 3 | Percepção de Valor | Avaliação de valor, relevância e resultados. |
| 4 | Qualidade Operacional | Entregas, prazos, clareza, atendimento e resposta. |
| 4 | Inovação, Transformação e Futuro | Percepção de inovação e oportunidades futuras. |
| Backup | Fluxo multi-step preservado | Rota de contingência para comparação futura. |

## Racional psicológico

Uma página reduz transições e funciona bem para clientes que preferem objetividade.

Seções e perguntas numeradas facilitam orientação sem numerar os títulos.

Validação visual imediata reduz erro no envio e frustração no fim do preenchimento.

Executive respect: tempo estimado e linguagem objetiva sinalizam respeito pelo tempo.

Neutralidade metodológica: microcopy apoia o preenchimento sem sugerir nota.

## Decisão sobre a ordem da escala

A decisão metodológica preferencial é manter a escala clara e neutra. A versão oficial atual segue a referência visual aprovada pela área, com quadradinhos de 10 a 1 ao lado da pergunta; esse ponto deve ser monitorado em analytics para confirmar se não aumenta erro de clique ou hesitação.

| Formato | Leitura do usuário | Efeito esperado |
| --- | --- | --- |
| 0 → 10 | Formato atual da pergunta NPS 2026 | Mantém alinhamento com a referência oficial enviada para 2026. |
| 1 → 5 | Formato atual das perguntas de satisfação 2026 | Reduz esforço de escolha nas avaliações complementares. |
| 1 → 10 | Alternativa metodologicamente mais natural para leitura | Pode ser testada depois, se houver indício de erro, hesitação ou confusão. |
| Sem destaque prévio do 10 | Neutralidade visual | Evita sinalizar que a empresa espera uma resposta positiva. |

# 6. Jornada comportamental do respondente

| Momento | Risco | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Recebe e-mail | Ignorar | Assunto claro, remetente confiável e personalização. |
| Abre e-mail | Leitura superficial | Texto curto, tempo estimado e propósito. |
| Clica no link | Medo de formulário longo | Acesso direto à pesquisa oficial na raiz do site. |
| Inicia | Adiar | Tempo estimado visível e perguntas em uma página. |
| Confirma dados | Fricção | Apenas nome, e-mail corporativo, empresa e cargo. |
| Responde NPS | Dúvida de escala | Escala crescente e rótulos claros. |
| Campos abertos | Bloqueio textual | Microcopy neutra: uma frase já ajuda. |
| Finaliza | Fadiga tardia | Mensagem de última etapa e progresso visível. |

## Objeções humanas esperadas

| Objeção | Resposta da experiência |
| --- | --- |
| Não tenho tempo agora | Tempo estimado, autosave e retomada. |
| Isso vai virar cobrança? | Texto claro sobre uso responsável e melhoria contínua. |
| Não sei o que escrever | Aceitar respostas curtas e microcopy neutra. |
| Já dei a nota, por que responder o resto? | Separar blocos por propósito e mostrar progresso. |

# 7. Analytics, planilha e dashboard

A nova plataforma deve medir entrada, comportamento, abandono, conversão e qualidade da resposta. A camada de dados é parte central do produto, não um complemento.

| Camada | O que mede | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Clarity | Mapas de calor, replay de sessão, rage clicks, dead clicks, comportamento mobile. | Entender como o usuário se comporta visualmente. |
| PostHog | Eventos, funis, coortes, tempo por etapa, abandono por pergunta. | Entender onde o funil quebra. |
| GA4 | Origem, dispositivo, navegador, UTM e tráfego. | Entender de onde o usuário veio. |
| Banco próprio | Respostas, sessões, identificação interna e eventos. | Garantir confiabilidade e exportação. |
| Dashboard | Participação, abandono, NPS, clientes silenciosos e risco. | Apoiar liderança e CS. |
| Exportações | CSV, Excel visual em tons de cinza e PDF executivo. | Permitir análise, auditoria e compartilhamento. |

## Explicação em linguagem executiva

| Ferramenta | Em termos simples | Valor para liderança |
| --- | --- | --- |
| Clarity | Mostra a tela como o cliente usou: onde clicou, onde travou e onde desistiu. | É como assistir a experiência real, sem depender de suposição. |
| PostHog | Conta os eventos da jornada: iniciou, avançou, abandonou, retomou e concluiu. | Mostra exatamente em qual etapa a conversão quebra. |
| GA4 | Mostra origem e contexto do acesso: e-mail, dispositivo, navegador e campanha. | Ajuda a entender se o problema está no tráfego ou no formulário. |
| Dashboard | Transforma dados em visão executiva: participação, abandono, NPS e contas de risco. | Facilita decisão e follow-up. |

## Taxonomia de eventos prioritários

| Evento | Trigger | Properties |
| --- | --- | --- |
| nps_landing_viewed | Carregamento da landing | campaign_id, recipient_id, device, source |
| nps_survey_started | Clique em iniciar | time_to_start, contact_role |
| nps_step_viewed | Etapa exibida | step_id, step_name, progress_percent |
| nps_question_answered | Resposta registrada | question_id, category, time_to_answer |
| nps_step_completed | Avanço de etapa | step_id, time_on_step, answered_count |
| nps_survey_abandoned | Saída/inatividade | last_step, last_question, elapsed_time |
| nps_survey_resumed | Retorno à pesquisa | last_step, days_since_last_activity |
| nps_survey_completed | Envio final | total_time, nps_score, completion_path |

## Planilha de respostas

As exportações CSV, Excel e PDF devem conter respostas, indicadores e sinais comportamentais, não apenas nota final. Para a planilha oficial em OneDrive/SharePoint, a recomendação é manter o Supabase como base principal e atualizar uma aba chamada Base automática via Microsoft Graph API. O link real da planilha deve ficar apenas em variável de ambiente, pois o repositório do projeto é público.

Identificação: empresa, contato, cargo e campaign_id.

Status: convidado, abriu, clicou, iniciou, abandonou, retomou ou concluiu.

Respostas: nota NPS, escalas por bloco e campos abertos.

Comportamento: etapa abandonada, tempo por etapa, tempo total e dispositivo.

Qualidade: campos abertos preenchidos, tamanho de comentário e resposta parcial.

Excel corporativo: arquivo Respostas NPS 2026 no SharePoint/OneDrive, com aba Base automática e tabela técnica TabelaRespostasNPS para integração, além de abas separadas para resumo executivo, dicionário e configurações.

# 8. Dashboards executivos

| Dashboard | Principais visões | Usuário interno |
| --- | --- | --- |
| Saúde da campanha | Enviados, abertos, cliques, iniciados, concluídos, completion rate. | Liderança e Marketing |
| Drop-off e atrito | Abandono por etapa, tempo por pergunta, friction score. | Produto, UX e Dados |
| Clientes silenciosos | Não abriu, abriu e não clicou, iniciou e abandonou. | CS e Gestão de Contas |
| Inteligência NPS | NPS por segmento, detratores, neutros, promotores e temas. | Liderança e CS |
| Qualidade de resposta | Campos abertos, comentários úteis, respostas muito curtas. | Marketing, Produto e Dados |

Score de fricção Combina abandono, tempo acima do percentil 75, rage clicks, dead clicks, revisitas e campos ignorados para priorizar melhorias de UX.

# 9. PRD técnico

## Arquitetura recomendada

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js e TypeScript | Experiência one-page responsiva, com backup multi-step. |
| Banco | Supabase ou PostgreSQL | Persistência de respostas, sessões e eventos. |
| CRM | HubSpot | Envio, segmentação, status e lembretes. |
| Analytics | Clarity, PostHog, GA4 | Comportamento visual, funil e origem. |
| Dashboard | Power BI, Metabase ou dashboard interno | Leitura executiva e operacional. |
| Segurança | Controle interno seguro, sessão assinada, HTTPS e LGPD | Controle de acesso, minimização de dados e proteção das exportações. |

## Rotas e componentes

/: pesquisa oficial em página única.

/survey: caminho direto alternativo para a mesma pesquisa.

/survey-classic: alias da experiência one-page.

/survey-backup: backup do fluxo multi-step.

/landing-backup: backup da landing anterior.

/complete: confirmação de conclusão.

Componentes: ClassicSurveyExperience, RatingScale, campos de identificação, validação visual, exportações e dashboard.

## Modelo de dados

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| nps_campaigns | Campanha, período, status e versão. |
| nps_recipients | Contato, empresa, identificador interno e status da jornada. |
| nps_sessions | Sessão, etapa atual, progresso e tempo total. |
| nps_questions | Perguntas aprovadas, tipo, categoria e ordem. |
| nps_answers | Respostas numéricas/textuais, tempo e revisitas. |
| nps_events | Eventos comportamentais e properties. |

## LGPD e segurança

Identificador interno aleatório, único e com expiração; não expor esse controle na interface do cliente.

Sessão administrativa assinada, sem armazenar senha no cookie.

ADMIN_SESSION_SECRET obrigatório em produção para proteger o painel interno.

HTTPS obrigatório e acesso restrito ao dashboard.

Mascaramento de dados sensíveis no Microsoft Clarity.

Separação entre análise agregada e visualização individual autorizada.

Política clara sobre uso das respostas e finalidade de melhoria contínua.

# 10. Roadmap, backlog e plano de ação

| Fase | Nome | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Alinhamento | Congelar perguntas, regras metodológicas, campos HubSpot e permissões. |
| Fase 1 | MVP de alta conversão | Pesquisa one-page oficial, backup multi-step, controle interno e persistência. |
| Fase 2 | Analytics comportamental | Clarity, PostHog, eventos, heatmaps e session replay. |
| Fase 3 | Dashboard e exportações | Funil, abandono, clientes silenciosos, exportação CSV/Excel/PDF e modelo oficial de planilha SharePoint. |
| Fase 4 | Integração HubSpot | Status no CRM, segmentos e lembretes comportamentais. |
| Fase 5 | Otimização CRO | Testes A/B de landing, CTA e agrupamento, sem influenciar nota. |
| Fase 6 | Inteligência preditiva | Score de risco, temas qualitativos e alertas para CS. |

## Backlog P0

Criar banco e APIs de sessão/respostas.

Persistir respostas reais e progresso.

Gerar exportações CSV, Excel visual, PDF executivo e modelo oficial para OneDrive/SharePoint.

Criar dashboard interno inicial.

Integrar Microsoft Clarity com mascaramento de dados.

Preparar controle interno de respondentes para envio via HubSpot.

# 11. Processo operacional da campanha

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Product Owner | Escopo, perguntas, priorização e critérios de sucesso. |
| Marketing/CRM | HubSpot, e-mails, listas, UTMs e lembretes. |
| Customer Success | Contas estratégicas, follow-up e clientes silenciosos. |
| Engenharia | Plataforma, segurança, integrações e disponibilidade. |
| Dados/BI | Eventos, dashboards, qualidade e leitura executiva. |

## Cadência recomendada

Antes da campanha: validar base HubSpot, identificação interna, tracking, dashboard e QA mobile.

Durante a campanha: daily de 15 minutos para funil, abandono, contas estratégicas e bloqueios.

Após a campanha: relatório executivo, análise de temas, clientes de risco e backlog de otimização.

# 12. Status do MVP atual

A primeira versão navegável já foi criada para validar a experiência do respondente e agora possui pesquisa oficial em página única, camada funcional de dados, dashboard interno, Clarity, exportações CSV/Excel/PDF e estados controlados para acessos incorretos.

| Status | Descrição |
| --- | --- |
| Implementado | Next.js, pesquisa one-page oficial na raiz, perguntas preservadas, perguntas numeradas, identificação simplificada, validação visual de e-mail corporativo, APIs internas, Supabase preparado, dashboard interno protegido com sessão assinada, exportações CSV/Excel/PDF, logo, identidade visual, Clarity e backups de landing/multi-step. |
| Ainda pendente | Importação oficial de respondentes, integração HubSpot, integração Microsoft Graph com SharePoint/OneDrive, PostHog, GA4, subdomínio nps.primecontrol.com.br, refinamento final do dashboard e validação de campanha. |
| Decisão técnica | Evoluir o MVP para plataforma própria, usando Typeform apenas como benchmark ou fallback emergencial. |

## URLs de referência no ambiente local

Raiz da plataforma e pesquisa oficial: http://localhost:3000

Pesquisa oficial alternativa: http://localhost:3000/survey

Backup multi-step: http://localhost:3000/survey-backup

Backup landing: http://localhost:3000/landing-backup

Dashboard interno: http://localhost:3000/admin

Exportação CSV: http://localhost:3000/api/admin/export.csv

Exportação Excel: http://localhost:3000/api/admin/export.xls

Exportação PDF: http://localhost:3000/api/admin/export.pdf

# 13. Implementação atual: dados, dashboard e Clarity

A plataforma deixou de ser apenas um protótipo visual e passou a operar como MVP funcional, com experiência pública one-page, persistência de dados, dashboard interno protegido, exportações CSV/Excel/PDF e integração preparada com Microsoft Clarity.

| Entrega | Descrição |
| --- | --- |
| APIs internas | Sessão, início, salvamento de respostas, conclusão e eventos. |
| Persistência MVP | Supabase em produção quando configurado; fallback local JSON para validação funcional. |
| Dashboard interno | Visão de convidados, participação, conclusão, abandono, NPS parcial, score de fricção, clientes silenciosos e exportações. |
| Exportações | CSV bruto, Excel visual em tons de cinza, PDF executivo resumido e modelo oficial de planilha SharePoint/OneDrive com tabela TabelaRespostasNPS. |
| Clarity | Script preparado via NEXT_PUBLIC_CLARITY_PROJECT_ID. |

## Como ativar o Clarity

Criar ou abrir o projeto no Microsoft Clarity para nps.primecontrol.com.br.

Copiar o Project ID do projeto.

Criar o arquivo .env.local com NEXT_PUBLIC_CLARITY_PROJECT_ID=<id_do_projeto>.

Reiniciar o servidor para o script entrar em vigor.

Validar no Clarity se as sessões, heatmaps e replays começaram a aparecer.

# 14. Ajustes recentes de UX e funcionalidade

Direção aprovada Manter a experiência pública direta, leve e executiva. A raiz do site deve abrir a pesquisa oficial em página única, sem landing intermediária e sem informações técnicas internas.

| Ponto | Decisão | Racional |
| --- | --- | --- |
| Tela oficial | A raiz do site abre diretamente a versão one-page da pesquisa. | Reduz fricção e elimina etapa intermediária. |
| Prazo | Prazo exibido no topo: disponível por 7 dias após o envio. | Funciona melhor para disparos em datas diferentes via e-mail/HubSpot. |
| Seções | Títulos sem numeração; perguntas numeradas de forma discreta. | Facilita referência e leitura sem poluir a hierarquia. |
| Identificação | Campos usam placeholders, sem valores fictícios preenchidos. | Evita o trabalho de apagar dados de exemplo. |
| Identificação | Campo Área removido; Cargo permanece. | Reduz esforço sem perda relevante para segmentação operacional. |
| Validação | E-mail corporativo exibe feedback visual imediato quando inválido ou pessoal. | Protege qualidade da base e reduz erro apenas no fim do envio. |
| Exportações | Dashboard interno oferece CSV, Excel visual e PDF executivo. | Apoia análise operacional e apresentação executiva. |
| Pesquisa não localizada | Acesso inválido mostra mensagem controlada. | Evita tela vazia, erro bruto ou criação de pesquisa indevida. |
| Erro global | Criada tela de instabilidade com ação de recarregar. | Reduz ansiedade e melhora recuperação. |

## Regras de aceite da experiência pública

A pesquisa oficial não deve exibir informações técnicas internas.

O topo deve mostrar tempo estimado e validade da campanha de forma clara.

A identificação deve exigir apenas nome, e-mail corporativo, empresa e cargo.

Acesso inexistente não deve criar uma nova pesquisa automaticamente.

O cliente deve sempre receber uma orientação clara, mesmo em erro ou link incompleto.

# 15. Governança e atualização contínua

Este documento deve acompanhar a evolução do projeto. Sempre que uma decisão de produto, UX, dados, tecnologia ou operação for tomada, a documentação executiva deve ser atualizada para manter uma fonte única de entendimento.

| Quando atualizar | O que registrar |
| --- | --- |
| Mudança de escopo | Atualizar objetivo, impacto, fase do roadmap e critérios de aceite. |
| Nova decisão de UX | Registrar racional, impacto esperado na adesão e cuidados contra viés. |
| Nova integração | Registrar ferramenta, finalidade, dados trafegados e responsável. |
| Mudança na pesquisa | Registrar origem da mudança, versão e validação metodológica. |
| Resultado de campanha | Adicionar leitura executiva, aprendizados, fricções e próximos ajustes. |

Próximo marco documental Após a validação com usuários internos, o documento deve incluir prints finais da pesquisa oficial, exemplo real de Excel/PDF exportado, eventos capturados e leitura inicial do Clarity.